## Slide 1
2차 프로젝트
2D게임프로그래밍
게임공학과 2022184021 성명교

## Slide 2
결과
1주차
주차 계획 및 결과 진행률
프로젝트 개발 진행 상황 - 평균 88.75%
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
9주차
계획
결과
계획
결과
계획
결과
계획
계획
계획
계획
계획
계획
95%
80%
100%
80%
캐릭터 리소스, 배경 리소스, UI 리소스 스프라이트 수집
캐릭터 리소스와 UI 리소스 수집 완료, 배경 리소스 수집 X
캐릭터 Idle 상태 구현, 좌우 이동 모션 구현, 캐릭터 점프모션 구현
캐릭터 Idle 상태, 좌우 이동 모션 구현 완료, 캐릭터 점프모션 구현 X
4가지의 캐릭터 일반 공격 모션(평타 모션) 구현
4가지의 캐릭터 일반 공격 모션(평타 모션) 구현 완료
4가지의 캐릭터 일반 스킬 모션 구현
4가지의 캐릭터 일반 스킬 모션 구현 완료, 1가지의 캐릭터 일반 스킬 발사체 구현 X
4가지의 캐릭터 궁극기 스킬 구현
플레이 화면 UI 구현
캐릭터 선택 화면 구현
게임 시작 화면 구현
시스템 개선 및 버그 수정

## Slide 3
Github 커밋 통계

## Slide 4
추가된 내용 : 빨간색 글씨
계획 추가 내용
6주차
CONTENTS 06
플레이 화면 UI 구현
객체 간
충돌 처리
7주차
CONTENTS 07
캐릭터
선택 화면 구현
객체 간
충돌처리
8주차
CONTENTS 08
게임
시작 화면 구현
객체
피격 모션 구현