## Slide 1
최종 발표
2D게임프로그래밍
게임공학과 2022184021 성명교

## Slide 2
결과
1주차
주차 | 목표 범위 및 개발 결과 | 진척도
프로젝트 개발 진척도
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
9주차
계획
결과
계획
결과
계획
결과
계획
계획
계획
계획
계획
계획
100%
80%
100%
100%
캐릭터 리소스, 배경 리소스, UI 리소스 스프라이트 수집
캐릭터 리소스와 UI 리소스 수집 완료, 배경 리소스 수집 완료
캐릭터 Idle 상태 구현, 좌우 이동 모션 구현, 캐릭터 점프모션 구현
캐릭터 Idle 상태, 좌우 이동 모션 구현 완료, 캐릭터 점프모션 구현 X
4가지의 캐릭터 일반 공격 모션(평타 모션) 구현
4가지의 캐릭터 일반 공격 모션(평타 모션) 구현 완료
4가지의 캐릭터 일반 스킬 모션 구현
4가지의 캐릭터 일반 스킬 모션 구현 완료, 모든 캐릭터의 일반스킬 발사체 구현 완료
4가지의 캐릭터 궁극기 스킬 구현
플레이 화면 UI 구현
캐릭터 선택 화면 구현
게임 시작 화면 구현
시스템 개선 및 버그 수정
2가지 캐릭터 궁극기 스킬은 완벽하게 구현했으나, 다른 2가지 캐릭터 궁극기 스킬은 일반 스킬과 동일
결과
90%
HP, MANA, 플레이되는 캐릭터 프로필, 플레이 화면 배경 구현완료
결과
결과
Player1과 Player2 각각 캐릭터를 선택할 수 있도록 구현 완료
100%
100%
게임 시작 화면에 게임 시작버튼과 게임 종료버튼 구현 완료
결과
100%
배경음악 구현, 충돌처리, 승리한 플레이어 출력시 BGM 출력 구현
100%
결과

## Slide 3
Github 커밋 통계 - 주별 커밋 횟수
Week of Sep 28 : 1회
Week of Oct 5 : 1회
Week of Oct 19 : 3회
Week of Nov 2 : 41회
Week of Nov 9 : 41회
Week of Nov 16 : 30회
Week of Nov 23 : 21회
Week of Nov 30 : 12회
Week of Dec 7 : 43회